额尔古纳市净水厂规范化建设及供水管网更新改造项目

项目基本情况：总投资1192.37万元，更新改造供水管网3720米，新建净水间765平方米，改造排污管道150米，改造热力管网1700米，修复水毁道路900平方米及附属设施。建设年限为2025-2026年。
该项目于2025年8月开工建设，10月18日停工。截至目前，已完成更新改造供水管网3.6公里；净水厂房部分待2026年复工建设并投入使用。

                    [image: image1.jpg]LIRS SE4aEnE

A 8 B |@: 2025.10.02 15:23

S: 15T

M BUREAT - BURGH
EIRE=E

E: 120.169025°E

E

& A

: 50.232666°N

& BN

o

B EERES

Rifh C4P1MUMDG11MNK



[image: image2.jpg] KEIAA B2ELE
. 11 1§ BY /@: 2025.09.23 14:56
S: B 20C
R BUREA - TR
E: 120.157918°E
E: 50.231532°N

ELZXTEAR





�





�








